**INF1636 – Relatório de Acompanhamento de Iteração**

**Jogo – Ludo**

**3ª Iteração**

**Data de início:** 04/10/2018

**Data de Encerramento:** 18/11/2018

* **Participante**

Gustavo Contreiras

* **Colega de Dupla**

João Victor Galindo

* **Tarefas Realizadas nessa iteração**
* **Implementar todas regras do jogo** – **parcialmente concluída**:
* Ainda faltam pequenos ajustes relacionados ao mouse listener;
* **Label e imagens mostrando a última jogada.**
* **Label com estatísticas do jogador/time** – **não será implementado**:
* Não é obrigatório, logo, não será implementado pois não está sobrando tempo.
* **Próxima Iteração – Tarefas Planejadas**
* Implementar todas as regras do jogo;
* Permitir salvamento e carregamento de uma partida;
* Definir as colocações dos jogadores.